**Cierre de la iteración 0**

## Resumen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos | |  | Cambios | |  | Riesgos | |
| A tiempo: | 6 |  | Solicitados: | 8 |  | Identificados: | 1 |
| Retrasados: | 3 |  | Rechazados: | 0 |  | Resueltos: | 1 |
| Adelantados: | 1 |  | Aceptados: | 8 |  | Ignorados: | 0 |
| Postergados: | 3 |  | Efectuados: | 8 |  |  |  |

# Reporte de productos y Sugerencias de mejora

## Reporte de productos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del producto | Tamaño del producto | Defectos | | Estado del producto |
| Encontrados | Corregidos |
| Plan del proyecto | 6 paginas | 0 | 0 | Terminado |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Totales** | **6** | **0** | **0** |  |

## Sugerencias de mejora

Ninguna observación relevante hasta el momento.