**Reporte de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto**: Geotermia Aplicación de CVFEM | **Periodo Reportado**: 28-03-16 al 15-04-16 |
| **Responsable**: Equipo de Trabajo |  |

1. **Reporte de Actividades**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Actividad** | **Tiempo Total estimado (horas)** | **Estado** | **Observaciones** |
| *Integrante del equipo de trabajo 1.* | *Revisión de los métodos de solución de ecuaciones lineales* | *8hr* | *terminado* | *Los métodos de solución ya se encuentran implementados, solo se realizó una revisión de los programas* |
| *Integrante del equipo de trabajo 1.* | *Almacenamiento de matrices, matrices dispersas.* | *4hr* | *Pospuesto* | *La revisión del tema ya se tiene revisado, se cuenta con la programación de ciertas funciones, falta analizar más a detalle el problema.* |
| *Integrante del equipo de trabajo 1.* | *Geotermia* | *16hr* | *En proceso* | *La revisión se ha hecho pero se pretende continuar con la revisión.* |
| *Integrante del equipo de trabajo 2* | *Revisión y modificación del Plan del proyecto* | *8hr* | *En proceso* |  |
| **Total horas de trabajo** | | *36hr* |  |  |

1. **Productos**

[Listado de todos los productos de software realizados por el equipo, así como las observaciones o cambios realizados u encontrados durante el periodo de tiempo reportado.]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** | **Tamaño del producto** | **Estado** |
| 1 | Plan del proyecto | 10 paginas | Iniciado |

1. **Cambios**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** | **Descripción** | **Solicitante** | **Estado del Cambio (Terminado, En proceso, postergado)** |
| 1 | Plan del proyecto | Cambio en el enunciado del proyecto | *Equipo de trabajo* | *En proceso* |

1. **Riesgos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del riesgo** | **Plan de contingencia** | **Impacto del riesgo** | **Estado del riesgo** |
| Saturación de actividades | Trabajo en fines de semana. | Medio | Controlado |

1. **Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | |  | **Cambios** | |  | **Riesgos** | |
| A tiempo: | 1 |  | Rechazados: |  |  | Encontrados: | 1 |
| Retrasadas: | 1 |  | Realizados: | 1 |  | Resueltos: | 1 |
| Adelantadas: | 1 |  | Regresados: |  |  | Postergados: |  |
| Postergadas: | 2 |  |  |  |  |  |  |