**Reporte de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proyecto**: Geotermia Aplicación de CVFEM | **Periodo Reportado**: 02-05-16 al 13-05-16 |
| **Responsable**: Equipo de Trabajo |  |

1. **Reporte de Actividades**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integrante** | **Actividad** | **Tiempo Total estimado (horas)** | **Estado** | **Observaciones** |
| *Integrante del equipo de trabajo 1.* | *Revisión y discretización de CVFEM* | *30hr* | *Iniciado* | El modelo es extenso y complejo |
| *Integrante del equipo de trabajo 1.* | *Mallado* | *4hr* | *Pospuesto* | *El mallado necesita del entendimiento de GMSH* |
| *Integrante del equipo de trabajo 2.* | *Revisión de UML* | *1hr* | *Iniciado* | *En revisión* |
| *Integrante del equipo de trabajo 1.* | *Comprensión de GMSH* | *10hr* | *Iniciado* | *Se analiza el tipo de archivo obtenido y su posible uso.* |
| *Integrante del equipo de trabajo 2.* | *Revisión y modificación del Plan del proyecto de la iteración.* | *1hr* | *Iniciado* | *La modificación está ligada al avance de los objetivos planeados.* |
| *ET* | *Reunión para presentación de avances.* | *1hr* | *Finalizado* | *La reunión se llevó acabo para comentar los inconvenientes teóricos observados y la revisión de tareas asignadas.* |
| **Total horas de trabajo** | | *47hr* |  |  |

1. **Tareas finalizadas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad y/o tarea** | **Integrante** | **Fecha de entrega planeada** | **Fecha real** |
| Reunión ET | ET | 13-05-16 | 13-05-16 |

1. **Productos**

[Listado de todos los productos de software realizados por el equipo, así como las observaciones o cambios realizados u encontrados durante el periodo de tiempo reportado.]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** | **Tamaño del producto** | **Estado** |
| 1 | Plan del Proyecto de la Iteración 2 | 2 paginas | Iniciado |

1. **Cambios**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Producto** | **Descripción** | **Solicitante** | **Estado del Cambio (Terminado, En proceso, postergado)** |
| 1 | Plan del proyecto de la iteración 2 | Adición de nuevas tareas | *Equipo de trabajo* | *En proceso* |

1. **Riesgos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del riesgo** | **Plan de contingencia** | **Impacto del riesgo** | **Estado del riesgo** |
| Complejidad del problema | Aplicar base de datos para el almacenamiento de los nodos de la malla | Medio | identificado |

1. **Resumen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | |  | **Cambios** | |  | **Riesgos** | |
| A tiempo: | 1 |  | Rechazados: |  |  | Encontrados: | 1 |
| Retrasadas: | 5 |  | Realizados: |  |  | Resueltos: |  |
| Adelantadas: | 0 |  | Regresados: |  |  | Postergados: |  |
| Postergadas: | 1 |  |  |  |  |  |  |