**Plan de la Iteración 3**

1. **Objetivos de la iteración**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Objetivo** | **Estado de la tarea: completado, en ejecución, pendiente, retrasada, abortada** |
| **1.** | Codificación de la malla | Finalizada |
| **2.** | Discretizar el método CVFM | Iniciado |
| **3.** | Análisis de requerimientos para CVFM | Iniciado |
| **4.** | Definir el detallado de software para CVFM | Iniciado |
| 5. | Obtener una funcionalidad | Iniciado |
| 6. | Administrar la documentación | Iniciado |

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Funcionalidad o Actividad** | | **Responsable** | **Fecha de entrega** | **Estado (En proceso/terminado/**  **postergado)** |
| *1* | *Tareas iteración anterior* | |  |  |  |
| *Programación de la clase malla* | | *ET* | *3-06-16* | *En proceso* |
| *Pruebas de la clase malla* | | *ET* | *3-06-16* | *En proceso* |
|  | |  |  |  |
| *2* | *Discretización de CVFM* | |  |  |  |
| *2.1* | *Entendimiento del método* | *ET* | *17-06-16* | *Iniciado* |
| *2.2* | *Obtención de la funcionalidad* | *ET* | *17-06-16* | *Iniciado* |
| *3* | *Diseño* | |  |  |  |
| *2.1* | *Primera Aproximación de la discretización* | *DS* | *17-06-16* | *Iniciado* |
| *2.2* |  |  |  |  |
| *4* | *Construcción* | |  |  |  |
|  | *3.1* | *Primera aproximación* | *PR* | *27-06-16* | *Postergado* |
| *5* | *Plan de pruebas e integración* | |  |  |  |
|  | *4.1* | *Definición de pruebas* | *PR* | *27-06-16* | *Postergado* |

1. **Tareas**
2. **Riesgos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del riesgo** | **Plan de contingencia** | **Impacto del riesgo** | **Estado del riesgo** |
| Ciclo vacacional | Seguir trabajando de manera normal, ajustar juntas acorde a los tiempos disponibles. | Identificado | Controlado |