**Plan de la Iteración 4**

1. **Objetivos de la iteración**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Objetivo** | **Estado de la tarea: completado, en ejecución, pendiente, retrasada, abortada** |
| **1.** | Terminar de Discretizar CVFM | En Ejecución |
| **2.** | Programación de Funciones base | En Ejecución |
| **3.** | Análisis de Requerimientos para CVFM | En Ejecución |
| **4.** | Construcción CVFM | En ejecución |
| 5. | Integración y pruebas | Pendiente |

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Funcionalidad o Actividad** | | **Responsable** | **Fecha de entrega** | **Estado (En proceso/terminado/**  **postergado)** |
| *1* | *Tareas iteración anterior* | |  |  |  |
| *Pruebas Malla* | | *ET* | *10-07-16* | *Proceso* |
| *Programación Funciones Base* | | *PR* | *10-07-16* | *Proceso* |
| *Integración F.B y Malla* | | *PR* | *10-07-16* | *Proceso* |
| *2* | *CVFM* | |  |  |  |
| *2.1* | *Análisis de requerimientos* | *ET* | *08-08-16* | *En proceso* |
| *2.2* | *Primera aproximación del método CVFM* | *ET* | *08-08-16* | *En proceso* |
| *2.3* | *Revisión de las funcionalidades* | *ET* | *08-08-16* | *En proceso* |
| *2.4* | *Definición de Diseño* | *ET* | *08-08-16* | *En proceso* |
| *2.5* | *Documentación* | *ET* | *08-08-16* | *En proceso* |
| *3* | *Construcción CVFM* | |  |  |  |
|  |  | *Redefinición de requerimientos* | *ET* | *08-08-16* | *En proceso* |

1. **Tareas**
2. **Riesgos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del riesgo** | **Plan de contingencia** | **Impacto del riesgo** | **Estado del riesgo** |
| La revisión de las tareas se realizará hasta el regreso del periodo vacacional. | Registro de dudas, problemas encontrados. | Alto | Identificado |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del riesgo** | **Plan de contingencia** | **Impacto del riesgo** | **Estado del riesgo** |
| Los módulos programados serán afectados, los cambios dependen de la solución de ciertos detalles teóricos que aún no se han resuelto. | Búsqueda de información teórica, acercamiento con compañeros y presentación de incertidumbres. | Alto | Identificado |