**Cierre de la iteración 3**

## Resumen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos | |  | Cambios | |
| A tiempo: | 1 |  | Solicitados: | 1 |
| Retrasados: | 3 |  | Rechazados: | 0 |
| Adelantados: | 0 |  | Aceptados: | 1 |
| Postergados: | 3 |  | Efectuados: | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos | |  | Objetivos | |
| Identificados: |  |  | Postergados:1 |  |
| Resueltos: |  |  | Alcanzados: 7 |  |
| Ignorados: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos | |  | Cambios | |  | Riesgos | |
| A tiempo: | 5 |  | Solicitados: | 1 |  | Identificados: | 1 |
| Retrasados: | 1 |  | Rechazados: | 0 |  | Resueltos: | 1 |
| Adelantados: | 0 |  | Aceptados: | 1 |  | Ignorados: | 0 |
| Postergados: | 1 |  | Efectuados: | 1 |  |  |  |

# Reporte de productos y Sugerencias de mejora

## Reporte de productos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del producto | Tamaño del producto | Defectos | | Estado del producto |
| Encontrados | Corregidos |
| Plan del proyecto | 2 paginas | 3 | 3 | Terminado |
| Detallado de Software | 3paginas | 3 | 3 | En progreso |
| Plan de Pruebas | 4 paginas | 0 | 0 | En progreso |
| Diseño de software | 4 paginas | 0 | 0 | En progreso |
| Malla | 10 métodos | 10 | 10 | En progreso |
| **Totales** | **6** | **0** | **0** |  |

## Retroalimentación

**Tareas a realizar en la siguiente iteración.**

1. Discretización de CVFM
2. Continuar con la programación de las funciones Base que forman parte del paquete del método CVFM
3. Búsqueda de libros que hables y detallen más el método de CVFM
4. Documentar todas las dudas y dificultades encontradas durante el trabajo.

**Acuerdos**

1. Trabajar en vacaciones en el método y las dificultades teóricas encontradas.
2. Dedicar más tiempo a las tareas del proyecto.
3. Tratar de completar la funcionalidad solicitada.